โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลหัวหิน และวังไกลกังวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตามที่ได้เกิดภาวะฝนตกหนักระหว่างวันที่  14-16  ตุลาคม  2542  ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลหัวหินและวังไกลกังวล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้อำนวยการกองการงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวังประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาวางโครงการปรับปรุงป้องกันและแก้ไขปัญหา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2542  ได้มีการประชุมหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์เป็นประธานที่ประชุมมอบหมายให้กรมชลประทานและเทศบาลตำบลหัวหินเป็นผู้ดำเนินการโครงการ โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 11 ตั้งแต่บริเวณสนามบินหัวหินไปตามถนนเพชรเกษมลงไปทิศใต้จนถึงสี่แยกป่าละอู  กรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนที่ 2 ตั้งแต่สี่แยกป่าละอูจนถึงเขาตะเกียบ เทศบาลตำบลหัวหินเป็นรับผิดชอบ ส่วนที่ 3 บริเวณหมู่บ้านเขาตะเกียบ กรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบ การดำเนินการก่อสร้างใช้งบ กปร. ทั้งหมด ดำเนินการ ปี 2554 มีดังนี้

ส่วนที่ 1 กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรีเป็นผู้ดำเนินการ งบประมาณทั้งสิ้น 46.49 ล้านบาท

  - ก่อสร้างคลองระบายน้ำสายหัวหิน ทำการขุดลอกคลองไหลย้อนกลับไปทาทิศเหนือขนานคลองส่งน้ำ           หัวหินพร้อมอาคารประกอบงบประมาณทั้งสิ้น 40.299 ล้านบาท เพื่อเป็นคลองรับน้ำป่า (Side Flow) ในฤดูฝน จากพื้นที่ฝั่งตะวันตกป้องกันไม่ให้น้ำไหลบ่าเข้าเขต อ.หัวหิน น้ำในคลองระบายน้ำจะระบายลำห้วยธรรมชาติ และระบายลงสู่ทะเลต่อไป

  - โครงการขุดลอกและปรับปรุงคลองโคกเกลือพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ2.35 ล้านบาท ความยาว 1.37 กม. รับน้ำจากคลองระบายน้ำสายหัวหิน สามารถรับน้ำได้ 8.98 ลบ.ม./วินาที

  - โครงการขุดลอกและปรับปรุงคลองบางเกวียนหักพร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ  2.25 ล้านบาท ความยาวประมาณ 2.75 กม. รับน้ำจากคลองระบายน้ำสายหัวหิน สามารถระบายน้ำได้  55.263  ลบ.ม./วินาที

  - โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำวังไกลกังวล งบประมาณ 1.61 ล้านบาท ความยาวประมาณ 0.70 กม. รับน้ำจากคลองส่งน้ำสายหัวหินไปลงสระเก็บน้ำบริเวณวังไกลกังวลสำหรับกิจกรรมประปา

ส่วนที่ 2 เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ งบประมาณทั้งสิ้น 32.0645 ล้านบาท

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหัวหิน ทำการระบายน้ำท่วมขังภายในตัวอำเภอหัวหิน  โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำท่อรายน้ำ รางระบายน้ำตามจุดต่างๆ ที่มีปัญหา มีจำนวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 32.064 ล้านบาท

ส่วนที่ 3 กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานประจวบฯ เป็นผู้ดำเนินการงบประมาณทั้งสิ้น 6.47 ล้านบาท

โครงการขุดลอกปรับปรุงคลองระบายน้ำคลองตะเกียบงบประมาณ 6.44 ล้านบาท ความยาว 3.40 กม. พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. 3 แห่ง สามารถระบายน้ำได้ 14.61 ลบ.ม./วินาที เพื่อระบายน้ำท่วมบริเวณหมู่บ้านเขาตะเกียบ

แผนการดำเนินงาน ปี 2545 โดยโครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี (ส่วนที่ 1)

4.1 งานก่อสร้างคลองระบายน้ำสายคลองห้วยสนามบิน งบประมาณ 5.77 ล้านบาท ความยาว 1.034 กม. รับน้ำจากคลองระบายน้ำสายหัวหิน สามารถระบายน้ำได้ 26.43 ลบ.ม./วินาที ดำเนินการปีงบประมาณ 2545

4.2 งานก่อสร้างคลองระบายน้ำสายคลองนิน งบประมาณ 3.14 ล้านบาท ความยาว 1.56 กม. รับน้ำจากคลองระบายน้ำสายหัวหิน สามารถระบายน้ำได้ 12.18 ลบ.ม./วินาที ดำเนินการปีงบประมาณ 2545

4.3 งานก่อสร้างคลองระบายน้ำสายหัวหิน (เพิ่มเติม)งบประมาณ 23.99 ล้านบาท ก่อสร้างทางรับน้ำป่า (Inlet) ฝั่งตะวันตกคลองระบายน้ำสายหัวหิน 19 แห่ง งานหินเรียงป้องกันการกัดเซาะ 3 แห่ง ปรับปรุงคันคลองฝั่งตะวันตก ถนนลูกรังกว้าง 5.0 ม. งานก่อสร้างสะพาน คสล.3 แห่ง ดำเนินการปีงบประมาณ 2545

ในส่วนของโครงการต่อยอดจากกรมชลประทาน

- หน่วยงานรับผิดชอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง

สรุปลักษณะของโครงการสรุปลักษณะของโครงการ

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวล (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการต่อยอดจากกรมชลประทาน  ตามโครงการพัฒนาตามผังเมืองเพื่อเมืองน่าอยู่  ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย  ดังนี้

โครงการย่อยที่ ๑ โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำเลียบทางรถไฟ (ตั้งแต่ชุมชนบ่อนไก่-ชุมชนหนองแก-ชุมชนเขาตะเกียบ) ระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร

โครงการย่อยที่ ๒  โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหัวหิน  กิจกรรมปรับปรุงคลองระบายน้ำสายหัวหินและถนนเลียบคลอง ระยะที่ ๑ (โค้งพระจันทร์ – คลองทะเลน้อย) ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร

โครงการย่อยที่ ๓ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหัวหิน

ปีงบประมาณที่ดำเนินการ

โครงการย่อยที่ ๑  ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗

โครงการย่อยที่ ๒  ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

โครงการย่อยที่ ๓  ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

งบประมาณที่ได้รับในปีเริ่มต้นและแหล่งที่มาของงบประมาณในปีที่เริ่มต้น

โครงการย่อยที่ ๑

ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร งบประมาณกรมโยธาธิการและผังเมืองประจำปี ๒๕๕๓-๕๔ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตรพร้อมอุโมงค์ ๑ แห่ง  งบประมาณกรมโยธาธิการและผังเมืองประจำปี ๒๕๕๔ - ๕๕ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการย่อยที่ ๒  ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งบกลาง (ครม.อนุมัติโครงการ)  เป็นเงิน ๒๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการย่อยที่ ๓  งบประมาณกรมโยธาธิการและผังเมืองประจำปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี แยกเป็นรายปี ตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันและแหล่งที่มาของงบประมาณ

(ตามข้อมูลงบประมาณที่ได้รับในปีเริ่มต้นและแหล่งที่มาของงบประมาณในปีที่เริ่มต้น)

ผลการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

โครงการย่อยที่ ๑  ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๐ (คงเหลืออุโมงค์ระบายน้ำลอดใต้สะพานข้ามทางรถไฟ)

โครงการย่อยที่ ๒  อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการย่อยที่ ๓  ยังไม่ดำเนินการ จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

แผนผังโครงการย่อยที่ ๑ โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำเลียบทางรถไฟ

(ตั้งแต่ชุมชนบ่อนไก่-ชุมชนหนองแก-ชุมชนเขาตะเกียบ) ระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร

ภาพถ่ายโครงการย่อยที่ ๑ โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำเลียบทางรถไฟ

(ตั้งแต่ชุมชนบ่อนไก่-ชุมชนหนองแก-ชุมชนเขาตะเกียบ) ระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร

การก่อสร้างระยะที่ ๑  ในปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ตั้งแต่ชุมชนหนองแก-ชุมชนเขาตะเกียบ ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร

## คลองระบายน้ำเลียบทางรถไฟ อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ที่ดำเนินการขุดลอกโดยทหารช่างร่วมกับสำนักชลประทานที่ ๑๔ เมื่อปี ๒๕๔๙  เพื่อใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เดิมเป็นคลองดิน กว้างประมาณ ๓ – ๖ เมตร  ยาวประมาณ ๖,๐๐๐ เมตร เริ่มตั้งแต่ สถานีรถไฟหัวหิน-ชุมชนบ่อนไก่ – ชุมชนหนองแก – ชุมชนเขาตะเกียบ  ปัจจุบันคลองระบายน้ำดังกล่าวตื้นเขิน  มีวัชพืชปกคลุม  ราษฎรก่อสร้างอาคารบุกรุกลำคลอง มีขยะมูลฝอยรกรุงรัง  ขาดการดูแล  จนไม่สามารถใช้ระบายน้ำได้ในกรณีที่เกิดฝนตกหนัก  กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการขุดลอก ขยายคันคลองและดาดคอนกรีต  แบ่งระยะการดำเนินการออกเป็น ๒ ระยะ  คือ ระยะที่ ๑ ดำเนินการในปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔  ใช้งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท ตั้งแต่สะพานข้ามทางรถไฟไปยังชุมชนเขาตะเกียบ  ระยะทาง ๓,๐๐๐  เมตร  ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ และดำเนินการระยะที่ ๒ ระยะทาง ๓,๐๐๐  เมตรในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ -๕๕ ด้วยงบประมาณ ๓๐ ล้านบาท ตั้งแต่สะพานข้ามทางรถไฟย้อนไปจนถึงชุมชนบ่อนไก่ (สถานีรถไฟ) และปลายทางจากชุมชนหนองแกไปยังวัดเขาลั่นทมและชุมชนเขาตะเกียบ  ขณะนี้ดาดคลองแล้วเสร็จ คงเหลือก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบริเวณใต้สะพานข้ามทางรถไฟ   ผลประโยชน์ที่จะได้รับคือ  สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากใช้เป็นคลองระบายน้ำสายหลักของเมืองหัวหิน  จากตัวเมืองออกสู่ทะเลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ลดงานบำรุงรักษาอันเนื่องจากวัชพืชและการขุดลอกทุกปี  แก้ไขปัญหาการบุกรุกเขตคลองและเขตทางรถไฟ  ทั้งยังช่วยให้ภูมิทัศน์ริมทางรถไฟสวยงาม  สะอาด  น่ามองยิ่งขึ้น

ภาพจำลองโครงการย่อยที่ ๒ โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำสายหัวหิน  ระยะที่ ๑

(ตั้งแต่โค้งพระจันทน์ - คลองทะเลน้อย) ระยะทาง ๙๐๐ เมตร

คลองระบายน้ำสายหัวหิน ซึ่งเป็นคลองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงดำริไว้เมื่อปี ๒๕๔๒ ให้กรมชลประทานขุดขึ้นมาเพื่อรับน้ำที่ไหลบ่าจากเทือกเขาทิศตะวันตกเข้าสู่เมืองหัวหินซึ่งเป็นปริมาณน้ำหลักที่ทำให้เกิดการท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเมืองหัวหินก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล เป็นคลองดินที่วางตัวเหนือ – ใต้ ความยาวประมาณ ๗,๕๐๐ เมตร ขนานคลองส่งน้ำ (น้ำดี) สายหัวหินซึ่งได้ดาดคอนกรีตไว้แล้ว แต่ปัจจุบันคลองระบายน้ำดังกล่าวมีปัญหาคันดินพังทลาย วัชพืชขึ้นปกคลุม ไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากทำการปรับปรุงแล้วจะใช้เป็นคลองสายหลักที่สามารถดักน้ำแล้วระบายลงสู่ทะเลได้ จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่เมืองได้เป็นอย่างมาก กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมมือกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเทศบาลเมืองหัวหิน จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองพระราชดำริดังกล่าว เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำไหลบ่าเข้าท่วมเมืองหัวหินได้ตามพระราชประสงค์ ทั้งยังเป็นการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริอีกด้วย

แผนผังโครงการย่อยที่ ๓ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองหัวหิน

จากการศึกษาสาเหตุน้ำท่วมเมืองหัวหินพบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากมีระบบระบายน้ำที่ไม่เพียงพอ ร่องน้ำธรรมชาติตื้นเขิน หรือถูกบุกรุกถมดินและก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ถนนสายหลัก เช่นถนนเพชรเกษมที่ผ่านใจกลางเมืองไม่มีระบบระบายน้ำข้างทางที่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพในการระบาย ดังนั้น แนวทางแก้ไขจึงพิจารณาจากปัญหาของแต่ละบริเวณ โดยการวางท่อระบายน้ำเพื่อนำน้ำที่ท่วมขังแต่ละบริเวณให้ไหลออกไปยังคลองระบายน้ำสายหลักที่ได้ปรับปรุงไว้แล้ว เช่น คลองระบายน้ำเลียบทางรถไฟ คลองระบายน้ำหัวหิน หรือลงสู่ทะเลโดยตรง   รายละเอียด  ตามตารางข้างล่างนี้

กรมโยธาธิการและผังเมือง

| ที่ |  | รายละเอียดของงาน | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ท่อและรางระบายน้ำริมทางรถไฟ-ซอยหัวหิน56-ถนนเพชรเกษม | 11,976,000 |
| 2 |  | ท่อระบายน้ำ ถนนดำรงราช | 2,298,000 |
| 3 |  | ท่อระบายน้ำ ถนนเพชรเกษม-ถนนชมสินธุ์ | 7,561,000 |
| 4 |  | ท่อระบายน้ำ ถนนเพชรเกษม-ถนนเดชานุชิต | 17,486,000 |
| 5 |  | ท่อระบายน้ำ ถนนเดชานุชิต ข้างร้านชาวเล | 7,939,000 |
| 6 |  | ระบบระบายน้ำ ริมทางรถไฟสนามกอล์ฟหัวหิน | 12,414,000 |
| 7 |  | ท่อดัน (Pipe Jacking)ลอดทางรถไฟบริเวณสะพานขี้เหล็ก | 1,831,000 |
| 8 |  | คลองระบายน้ำบริเวณเขาไกรลาส | 13,718,000 |
| 9 |  | ขุดลอกคลองตะเกียบหน้าวัดธรรมาธิปไตย-ชุมชนเขาตะเกียบ (ทางเลือก 1) | 233,000 |
| 10 |  | ท่อระบายน้ำ ในซอยชุมชนบ้านหนองแก | 41,935,000 |
| 11 |  | ท่อระบายน้ำ ถนนทางหลวงชนบท ปข.1057 ช่วงที่ 1 - 3 | 49,733,000 |
| 12 |  | ระบบระบายน้ำ ข้างสระน้ำประปาหัวนา | 17,931,000 |
| 13 |  | คลองระบายน้ำเลียบทางรถไฟหนองแก |  |
|  |  | 13.1 งานคลองระบายน้ำ | 4,515,000 |
|  |  | 13.2 งานท่อเหลี่ยมทางรถไฟ ขนาดท่อ 6-2.00x1.75x16.80 ม.โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย | 39,564,000 |
| 14 |  | ท่อระบายน้ำ ริมถนนเพชรเกษมและในซอยข้างร้านอาหารขันน้ำ | 16,204,000 |
|  |  | รวมราคาค่าก่อสร้าง | 245,338,000 |